УКРАЇНА

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю

пр. Московський 246-а, м. Харків, 61099 Тел./факс 0 (572) 94-76-35,

е-mail: hrlisp@internatkh.org.ua Код ЄДРПОУ 21263459 р/р 35417087010551 ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011

НАКАЗ

13.05.2016					 м. Харків				               № 87

Про затвердження плану

енергозберігаючих заходів на 2016 рік,

спрямованих на зменшення витрат

енергоресурсів у   Харківському

республіканському ліцеї-інтернаті

спортивної профілю

Відповідно до Закону України від 01.07.1994 № 75/94-ВР "Про енергозбереження" із змінами, на виконання наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.05.2015р. № 227       "Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету", з метою забезпечення економного використання енергоносіїв

НАКАЗУЮ:

- Затвердити  план енергозберігаючих заходів на 2016 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів у   Харківському республіканському ліцеї-інтернаті спортивної профілю (далі – План заходів ), що додається.

2.  Конько С.С., завідувачу господарства забезпечити виконання Плану заходів.

Відповідно до визначених термінів

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.директора									І.М.Вишня

Конько, 94 17 50

З наказом ознайомлені:

Конько С.С.			__________			"_____"_________2016р

Додаток

до наказу Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

13.05.2016р. №87

ПЛАН

енергозберігаючих заходів на 2016 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів

| №з/п | Заходи економії енергоносіїв | Термін виконання | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Здійснювати економію енергоносіїв, води, тепла: звести до мінімуму обігрів приміщень електроприладами, запобігати безконтрольному витіканню води, не допускати нецільове використання електрообладнання (плит, духовки, м'ясорубки), сповна використовувати світовий день, зачиняти вхідні двері | Постійно | Завідувач господарства |
| 2 | Здійснити утеплення вікон у приміщеннях закладу, де не встановлені енергозберігаючі вікна | До 15.10.2016р. | Завідувач господарства |
| 3 | Провести ревізію вхідних дверей з метою утеплення та ущільнення | До 15.10.2016р. | Робітники з комплексного обслуговування будівель |
| 4 | Провести ревізію опалювальної системи у підвальній частині закладу | Липень-вересень | Робітники з комплексного обслуговування будівель |
| 5 | Провести ревізію каналізаційної системи закладу | Червень, серпень | Робітники з комплексного обслуговування будівель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Забезпечити щоденне зняття показників приладів обліку енергоносіїв та внесення їх до журналу обліку, проводити аналіз споживання теплової енергії, холодної води, електроенергії у натуральних показниках, відстежувати та корегувати (зменшувати) їх споживання. | Постійно | Завідувач господарства |
| 7 | Забезпечити проведення щомісячного аналізу споживання енергоносіїв у натуральних показниках у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. | До 15 числа місяця, наступного за звітним |  |
| 8 | Своєчасно проводити повірку та профілактику вимірів приладів обліку теплової енергії, холодної води, електроенергії. | Постійно | Завідувач господарства |
| 9 | Відремонтувати всі крани у приміщеннях закладу та їдальні | Липень | Робітники з комплексного обслуговування будівель |
| 10 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам | До 10.08.2016 | Адміністрація, завідувач господарства |
| 11 | Провести ремонт труб і кранів холодної води, системи теплопостачання, змивних бачків тощо | Постійно | Робітники з комплексного обслуговування будівель |
| 12 | Планово проводити чистку електробойлерів води | щомісяця | Завідувач господарства |
| 13 | Здійснити заміну ламп електронакалювання на | липень, серпень | Завідувач господарства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Здійснити заміну вікон на енергозберігаючі | липень, серпень | Адміністрація, завідувач господарства |
| 15 | Зменшувати тиск теплоносія шляхом перекриття вентиля в залежності від температурного режиму | В опалювальний період | Робітники з комплексного обслуговування будівель |
| 16 | Здійснити заміну дверей | липень, серпень | Адміністрація, завідувач господарства |

Конько, 94 17 50