УКРАЇНА

Департамент науки і освіти

Харківської обласної державної адміністрації

Харківський республіканський ліцей-інтернат спортивного профілю

пр. Московський 246-а, м. Харків, 61099 Тел./факс 0 (572) 94-76-35,

е-mail: hrlisp@internatkh.org.ua Код ЄДРПОУ 21263459 р/р 35417087010551 ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011

НАКАЗ

13.05.2016					 м. Харків				               № 85

Про підготовку матеріально-технічної бази Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 29.04.2016 № 165 «Про організаційну роботу з підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до сталого функціонування в осінньо-зимовий період 2016/2017 років», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.05.2015р. № 227 " Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів обласного підпорядкування та професійно-технічних навчальних закладів, які фінансуються з обласного бюджету, до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років", з метою забезпечення своєчасної готовності матеріально-технічної бази Харківського республіканського ліцею-інтеранту спортивного профілю до нового навчального року й роботи в зимовий період 2016-2017 років

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  план заходів щодо підготовки Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивної прфілю до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (далі – План заходів ), що додається.

2.  Конько С.С., завідувачу господарства та Дулічу М.В., інженеру з охорони праці забезпечити виконання Плану заходів.

Відповідно до визначених термінів

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о.директора									І.М.Вишня

Конько, 94 17 50

Дуліч, 94 17 50

З наказом ознайомлені:

Дуліч М.В.				__________			"_____"_________2016р.

Конько С.С.			__________			"_____"_________2016р

Додаток

до наказу Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

13.05.2015р. №85

План заходів

щодо підготовки Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю до нового навчального року

та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Розробити та надати до Комунальної установи «Центр матеріально-технічного забезпечення соціального розвитку закладів освіти області» (далі – Центр МТЗ) план організаційно-технічних заходів щодо підготовки ХРЛІСПдо нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років | До 18.05.2016 | Завідувач господарства |
| 2 | Надати до Центру МТЗ копію наказу щодо призначення відповідального за проведення замірів обсягів ремонтних робіт, що проводяться підрядними організаціями | До 18.05.2016 | Завідувач господарства |
| 3 | Забезпечити підготовку теплового господарства до нового опалювального сезону відповідно до вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерства житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001. | До 22.08.2016 | Завідувач господарства |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Забезпечити корегування наявних енергетичних паспортів та розробку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на 2016-2017 роки | До 22.08.2016 | Інженер з охорони праці |
| 5 | Розробити та затвердити план енерго-зберігаючих заходів на 2016 рік, спрямованих на зменшення витрат енергоресурсів | До 18.05.2016 | Завідувач господарства |
| 6 | Забезпечити виконання вимог статі 392 Закону України № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» щодо проведення поточного огляду, періодичного обстеження та паспортизації об'єктів | Постійно | Завідувач господарства |
| 7 | Провести обробку вогнетривким розчином дерев'яних конструкцій горищних приміщень | Протягом 2016-2017 років | Завідувач господарства |
| 8 | Провести обстеження протипожежного стану всіх будівель, перевірити роботу автоматичних систем протипожежного захисту, справність технічних засобів пожежогасіння | До 05.08.2016 | Завідувач господарства |
| 9 | Здійснити перевірку систем заземлення (занулення) на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою | До 10.08.2016 | Інженер з охорони праці |
| 10 | Провести опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів | До 10.08.2016 | Завідувач господарства |
| 11 | Отримати дозвіл органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічних, пожежних служб) на початок проведення занять | До 10.08.2016 | Керівник |

Конько, 94 17 50

Дуліч, 94 17 50