ХАРКІВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ

НАКАЗ

____________			           Харків	 		               №____

Про створення комісії з перевірки стану готовності теплового господарства  до опалювального періоду 2022/2023р.р. та підготовку теплових систем закладу до роботи у осінньо-зимовий період 2022/2023 р.р.

На виконання наказу Міністерства палива та енергетики України                      № 620/378 від 10.12.08р., згідно з Правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду,  затверджені наказом  Міністерства палива та енергетики України № 620/№378 від 10.12.2008р, вимог статтей 13 та 17 Закону України “Про охорону праці”, пункту 1 розділу IV Положення про організацію роботи з охорони прац та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверженого наказом Міністесртва освіти і науки України від 26.12.2017 №1669, враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 1/7707-22 від 11.07.2022 “Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального  сезону в умовах воєнного стану”, Управління Держенергонагляду у Харківській області від 30.06.2022 №8/34.1-158-22 щодо підготовки теплових господарств до роботи в опалювальний період 2022/2023 років, з метою якісної підготовки теплових  систем закладу до роботи у осінньо-зимовий період 2022/2023р.р. та здійснення оцінки готовності теплового господарства закладу

НАКАЗУЮ:

- Затвердити план організаційно-технічних заходів з  підготовки теплових систем Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивної профілю до роботи в опалювальному періоді 2022/2023рр. ( що додається).

- Затвердити склад робочої комісії з перевірки стану готовності теплових мереж закладу до опалювального періоду 2022/2023 р.р. у складі:

Голова комісії:

Сергій СТЕПАНЕНКО, завідувач господарства.

Члени комісії:

Олександр ШВАЙКО, інженер з охорони праці.

Віктор РЕШЕТНЯК, прибиральник службових приміщень.

3.  Голові робочої комісії організувати роботу комісії з перевірки виконання організаційних та технічних робіт у закладі з перевірки готовності теплових мереж закладу та до 01 листопада 2022р. доповісти керівнику закладу про результати роботи.

4. Завідувачу господарства, голові робочої комісії  Сергію СТЕПАНЕНКУ:

1) Здійснювати  контроль за ходом:

-  підготовки та здачі теплових систем теплопостачальній організації та          Держенергонагляду;

-  повірки приладів обліку.

Постійно

2) Тримати під контролем виконання  графіку здачі  теплових   систем   закладу теплопостачальній організації.

Постійно

3)  Вжити необхідні заходи щодо безперебійного функціонування систем теплопостачання закладу,   згідно      з         нормативними  вимогами.

4) Провести   у   закладі      своєчасну перевірку  та ремонт приладів обліку теплопостачання.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора								Микола ГАЛАШКО

Візи:

Завідувач господартсва						Сергій СТЕПАНЕНКО

«____»___________2022

Інженер з охорони праці					Олександр ШВАЙКО

«____»___________2022

З наказом ознайомлений:

Віктор Решетняк			_________      “_____”___________2022

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ в.о.директора Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю

від ____________ року №_____

План

організаційно-технічних заходів з підготовки теплового господарства Харківського республіканського ліцею-інтернату спортивного профілю до  роботи  в опалювальному періоді 2022/2023 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Провести ремонт та ревізію запірної арматури | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 2 | Виконати відкриття та очищення грязевіків | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 3 | Виконати відкриття і очищення запірної, дренажної, повітряновипускної арматури | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 4 | Зробити перевірку і забезпечення щільності вхідних засувок та запірної арматури | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 5 | Перевірити за необхіднсоті теплову ізоляцію на вхідних і зворотних теплопроводах | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 6 | Перевірити забезпечення теплового господарства технічною документацією | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 7 | Виконати очищення ємності під термометри та заповнення їх мастилом | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 8 | Виконати перевірку герметичності теплового входу | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 9 | Виконати промивку системи теплопостачання | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 10 | Виконати гідравлічні випробування рамки вводу і внутрішньо будинкової системи опалення представником ХТМ | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 11 | Провести навчання та перевірку знань персоналу, який контролює стале функціонування теплового господарства | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |
| 12 | Провести протиаварійні тренування персоналу, щодо ліквідації технологічних порушень у системах теплопостачання та під час виникнення передумов надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. | До 01.11.2022 | Комісія з перевірки стану готовності теплових мереж |

В.о. директора								Микола ГАЛАШКО